Rollen MBOscrum

Bij MBOscrum zijn de rollen lekker beperkt. Hierdoor is het eenvoudig om zelfs met een klein team deze projectmethodiek uit te voeren.

## Scrum Team:

Dit team wordt gevormd door leerlingen of studenten die tijdens een project of periode samenwerken. Het doel van deze samenwerking is met en van elkaar leren op vakgebied en op het gebied van professioneel samenwerken met alles wat daarbij hoort. Het Scrum Team is zelfsturend en zelfstandig in staat om alle taken te plannen en uit te voeren. Het Scrum Team bestaat uit 3 tot 5 teamleden. Het Scrum Team stelt zelfstandig het Backlog op. Iedereen in het team is even verantwoordelijk voor de werkwijze en de resultaten.

Het team bestaat uit 2 rollen:

1. Scrum Master

* Dit is de woordvoerder van het Scrum Team. Hij/zij regelt de afspraken met het MT en roept het team bij elkaar voor de Daily Standup. De Scrum Master zorgt ervoor dat de overige teamleden geen last hebben van stakeholders die het team met allerlei vragen op allerlei momenten komen lastigvallen.
* De Scrum Master is tijdens de meetings en ceremonies voorzitter van de meeting en regelt vervanging als hij/zij niet bij de meetings aanwezig is.
* De Scrum Master is niet de baas van het team.

2. Teamlid

* Ieder teamlid is medeverantwoordelijk voor de resultaten van het team. Ieder teamlid is gelijkwaardig. De inzet van ieder teamlid bepaalt het uiteindelijke resultaat van het team.

Product Owner  
De Product Owner bij MBOscrum heeft een andere rol dan bij Scrum in een bedrijf. De Product Owner bij MBOscrum is een rol die wordt uitgevoerd door een docent. Hij/zij bepaalt de inhoud en eigenschappen van de taken en is eigenaar van het eindproduct. Als met externe opdrachtgevers gewerkt wordt, heeft de Product Owner de contacten ermee. Tijdens Sprint Reviews kan de Product Owner wijzigingen opleggen op productonderdelen die gedemonstreerd worden. De Product Owner kan bepalen dat er stakeholders bij een meeting aanwezig zijn. Ook kan de Product Owner op ieder door hem/haar gewenst moment een meeting bij elkaar roepen. Het Scrum Team is verplicht hier gehoor aan te geven. De Product Owner besluit of een backlog compleet is of nog aangevuld moet worden. De Product Owner is lid van het MT.

Scrum Coach  
De Scrum Coach is een rol die uitgevoerd wordt door een docent. De Scrum Coach begeleidt het Scrum Team bij het proces. Ieder Scrum team krijgt een Scrum Coach toegewezen. De Scrum Coach is lid van het MT. De Scrum Coach is aanwezig bij de retrospectives. Op verzoek Product Owner kan de Scrum Coach aanwezig zijn bij de Sprint Reviews.

MT  
Het Management Team. Gevormd door Product Owners en Scrum Coaches eventueel aangevuld met vakdocenten. Het Scrum Team is verantwoording verschuldigd aan het MT.

Stakeholders  
Iedereen die belang heeft bij jullie werkzaamheden. De opdrachtgever is de belangrijkste stakeholder. Bij het uitwerken van jullie taken, moet je steeds uitgaan van het belang van de stakeholders. Hierop stem je de kwaliteit van het resultaat van jullie taken af.